技术咨询合同书

项目名称：机器人谷片区交通提升工程—美碧大道涉河桥梁洪水影响评价报告编制项目

合同编号：

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

签订日期：

技术咨询合同书

甲 方（委托方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电 话：                   传 真：

电子邮箱：

乙 方(受托方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电  话：              传  真：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国合同法》、招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条  项目名称

1.1 项目名称：机器人谷片区交通提升工程—美碧大道涉河桥梁洪水影响评价报告编制项目

第二条  咨询内容类别

2.1 甲方委托乙方进行咨询服务的内容：洪水影响评价报告，包含本合同项目洪水影响论证专题报告编写、组织及参加专家评审、送相关行政主管部门审批并取得批复文件、后续技术咨询服务等一系列工作（具体按甲方、工程实际需要及相关行政主管部门的要求进行）。乙方同时须配合该工程项目申请报告编制工作，按项目立项报批需要编制相关成果文件。

第三条 甲方委托乙方进行技术咨询的内容、要求：

3.1 咨询具体内容包括但不限于：《总则》、《洪水影响评价计算分析》、《建设项目对防洪的影响评价》、《洪水对建设项目的影响评价》、《减轻或消除洪水影响的措施》、《结论与建议》等。

（1）《洪水影响评价计算分析》的基本内容

①建设项目对防洪的影响分析计算

②洪水对建设项目的影响分析计算

（2）《建设项目对防洪的影响评价》的基本内容

①法规规划适应性评价

②河道行洪影响评价

③河势稳定影响评价

（3）《洪水对建设项目的影响评价》的基本内容

①建设项目防御洪涝标准与措施评价

②综合评价结论

（4）《减轻或消除洪水影响的措施》的基本内容

①消除或减轻建设项目对洪水影响的工程措施

②消除或减轻洪水对建设项目影响的工程措施

（5）《结论与建议》

综合评价建设项目对防洪的影响和洪水对建设项目的影响，简述消除或减轻洪水影响的措施。对建设项目是否具备建设条件提出意见。

3.2 咨询具体要求：

成果要求最终包含：

（1）《洪水影响评价报告》。

（2）政府行政主管部门的批文。

（3）成果文件数量。

工作成果数量要求：《洪水影响评价报告》6套，电子版1套。所有成果数数字光盘格式要求：文字、表格、图纸严格按行业主管部门的要求完成。

3.3咨询具体方式：以收集、整理涉水桥梁水文气象、河道地形、地质勘探、规划设计、涉水工程等相关资料的基础上，以实测资料分析计算、平面二维数学模型、经验公式计算为主要研究手段。最后综合评价拟建工程对河段防洪、河势以及现有水利工程的影响，为拟建工程的决策和设计提供依据。

第四条  履行期限

4.1 完工期：是指从合同签订生效之日起，至本项目咨询服务的内容、方式、要求等以及最终交付的成果文件达到本合同约定的具体标准的期限。

4.2 本合同项目完工期为合同生效之日起60日历天，即自      年    月

日至      年   月   日。

4.3 乙方向甲方提交本合同项目《洪水影响评价报告》最终成果一式陆份，电子光盘或电子文档壹份。

第五条  甲方的协作事项

5.1 为了使乙方顺利开展本项目研究工作，在本合同生效后5个工作日内，甲方应向乙方提供本项目相关咨询资料和数据；甲方视实际情况，尽最大程度满足乙方提出的需甲方提供的数据和资料要求，但不承诺按乙方要求提供所有数据和资料。

5.2 甲方提供给乙方的资料和数据应真实准确，如甲方提供给乙方的技术资料、数据有明显错误和缺陷，乙方应及时通知甲方，甲方接到通知后，及时进行修改、完善。

第六条  合同金额

6.1 合同总额人民币 ￥：             元；大写：                元整。

6.2 合同总额包含但不限于现场踏勘费、资料收集、项目调研、住宿及交通费用、文档编写输出及修改完善、出版、专家评审费、评审会务费、雇员费用、办公费用、成果验收及审批、税金、保险、全额含税发票、后续技术咨询服务、管理费、规费、合同实施过程中其他应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

6.3 本合同的价格以成交价为准，除下述第6.3.3条、第6.3.4条原因，实施固定价总价包干，结算最终以佛山市财政部门或甲方及其委托的造价咨询中介机构审定为准。 对在投标响应文件和合同书中未明确列述、投标响应方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见费用等均视为已完全考虑到并包含在合同总额中。除合同总额外，甲方不再承担和支付其它任何费用。

6.3.1在合同执行过程中若项目建设内容、选址发生变化，本合同价均不做调整。

6.3.2 由于甲方的原因使技术咨询工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作、额外工作或延长了持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，完成项目研究业务的时间相应顺延，但甲方不为此对乙方支付任何附加（或额外）工作的报酬及其它费用。

6.3.3 由于甲方原因或特殊原因但非乙方原因，令乙方产生额外工作，经双方协商和甲方书面委托后，可对乙方的额外工作作出适当经济补偿，补偿费用最终以佛山市财政局或甲方审定为准。

6.3.4由于甲方原因或特殊原因但非乙方原因，导致本合同解除或终止，乙方已开始技术咨询工作的，经双方协商后，甲方按乙方已完成的工作按合同价按比例支付项目费用，除此以外不做其它任何赔偿或补偿。费用最终以佛山市财政局或甲方及其委托的造价咨询中介机构审定为准。

6.3.5若由于乙方原因导致本合同提前解除或终止，甲方将不支付乙方任何合同金额，乙方已收取的甲方款项应全额退还甲方，甲方并保留追究乙方违约责任的权利。

6.4 付款方式

甲方将向乙方分三次支付本项目费用：

6.4.1 第一次支付：乙方提交初步成果并经甲方审核通过后，甲方向乙方支付合同总额的30%，【即人民币（大写）          元整（小写：￥       元）】。

6.4.2第二次支付：乙方提交最终成果并通过甲方审核且专家评审通过后，甲方向乙方支付至合同总额的60%，共计人民币（大写）       元整（小写：￥          元）。

6.4.3第三次支付：乙方提交的成果通过相应行政主管部门审批或批复后，甲方向乙方支付至合同总额100%，共计人民币（大写）       元整（小写：￥          元）。

6.5 乙方在每次申请甲方支付上述款项前，须向甲方提供相应款项的发票，收款方、出具发票方均必须与合同乙方的名称一致。

第七条 验收方法

7.1  双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收：

7.1.1研究工作成果的验收标准：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准；②符合招标公告和本合同中甲方认可的合理要求；③能通过专家或相关政府部门评审或审批；④双方约定的其他验收标准。

7.1.2 研究工作成果的验收方法

洪水影响评价报告必须获得相关政府行政主管部门的同意批复，则视为项目验收合格。

7.1.3验收时间和地点：

依甲方对本合同项目需要和本合同履约计划进度表的安排由甲方组织专人对每个阶段的计划内容进行严把质量关的验收；本合同项目最终所有成果的验收则依上述验收标准由甲方严格进行验收。

本合同项目的验收地点为广东省佛山市佛山新城。

7.2乙方须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

第八条  保密事项

乙方及其工作人员在项目实施过程中，对甲方所提供的所有相关资料、数据及知悉的甲方商业秘密，未经甲方书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如甲方提出要求，乙方须无条件与甲方签订保密协议，保密协议是本合同的组成部分。项目完成后，乙方须把甲方提供的所有资料、数据完整归还甲方，并不得留存任何复制品。

第九条  技术成果的归属

9.1 乙方向甲方提交本合同项目最终成果的份数约定：

除提交相关评审、审批单位所需的份数外（具体份数按甲方在本合同中的要求及相关行政主管部门规定执行），再提供经相关行政主管部门批复同意后的正式成果副本及相关图则各一式 6 份（同时提交电子光盘或电子文档一份）。

9.2 经双方协商约定，本合同项目的著作权、专利权等所有知识产权权益归甲方所有。乙方不得引用、发表和向第三者提供上述知识产权权益。

9.3 甲方利用乙方的工作成果所完成的新的技术成果，属于甲方所有，甲方可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

9.4无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），甲方均有权利用乙方的阶段性工作成果，并且甲方引用乙方的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于甲方所有，甲方可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

9.5 乙方基于本合同项目下甲方提供的佛山市佛山新城范围内相关基础资料开发和生产的新成果，属于甲方所有。

第十条 合同维护

10.1 双方约定在本合同有限期内，甲方指定     为甲方的联系人，乙方指定         为乙方的联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知或履行职责影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 违约责任

11.1 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的服务，乙方从逾期之日起每日按合同总额的 3 ‰比例向甲方支付违约金；逾期 30 日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

11.2 若乙方不遵守合同第八条保密义务的约定，应承担违约责任，并支付合同总额的20%作为违约金给甲方。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应按全额赔偿。

11.3 若甲方单方面（因乙方原因除外）终止合同，甲方应支付合同总额的10%作为违约金给乙方。乙方若单方面终止合同，乙方应支付合同总额的 30 %作为违约金给甲方，并退还已收取甲方的款项，赔偿甲方因此造成的全部损失。

第十二条  服务要求、咨询意见的实施后果及责任承担

12.1 在项目实施期间，乙方项目组成员（详见乙方投标文件或合同附件）未经甲方书面同意不得调整，且项目负责人不允许变更；如甲方认为乙方人员不称职，乙方应在收到甲方通知3 天内无条件予以更换。

12.2 乙方在交付最终成果后，按规定参加有关的成果审查或评审，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整和补充并不另外收费；乙方负责对其服务工作成果出现的遗漏或错误进行修改或补充，并对其服务工作成果的真实性、有效性、完整性等以及是否审查审批通过负责；若由于乙方服务工作成果出现遗漏、错误等质量问题给甲方造成损失的，乙方应负相应的赔偿责任。

12.3 乙方必须保证提交给甲方的技术咨询工作成果不侵犯任何第三方的知识产权。在合同履行过程中如果乙方使用了自有或他人的知识产权，所需费用由乙方自行承担；如果乙方向甲方交付的工作成果涉及第三人权利而引发争议，由乙方承担由此引起的一切经济和法律责任。

12.4 双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第 ③ 种方式处理：

①乙方不承担责任。

②乙方承担部分责任，具体承担方式为：                  。

③乙方承担全部责任。

12.5 成果完成后，乙方须提供 1 年的后续技术咨询服务（本处后续技术咨询服务指的是对本项目涉及的内容所进行的必要解释，咨询方式可通过电话、电子邮件或传真等形式），费用已包含在合同总额中，后续技术咨询服务时间从本合同项目最终成果报告获得通过并取得相关行政主管部门同意批复之日起算。

12.6 履行本合同过程中因乙方原因导致的一切安全事故责任概由乙方自行承担。

第十三条 争议解决

13.1 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

13.2 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

第十四条 不可抗力

14.1任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后7天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十五条 税费

中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

第十六条 合同生效

本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字及盖章之日起生效。

第十七条 其他

17.1 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

17.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让本合同项下任何权利和义务。

17.3 本合同壹式   份，其中正本   份，甲方、乙方双方各执壹份；副本   份，甲方执 肆  份、乙方执   份，正副本均具有同等法律效力。

17.4 本合同共计   页A4 纸张，缺页、涂改之合同为无效合同。

17.5 本合同签约履约地点：广东省佛山市佛山新城。

17.6 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方：(公章)                          乙方：(公章)

地址：                                地址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

开户名：                               开户名：

账号：                                 账号：

日期：    年   月   日                 日期：   年   月  日

校对人：